柴桑区林业局2018-2020年度松材线虫病防治绩效承包工程（第三标）第一周期检查验收报告

根据区人民政府重大林业生物灾害防治指挥部《关于呈报〈九江市柴桑区2018－2019年度松材线虫病防治实施方案〉的请示》（柴林防指字〔2018〕3号）文件要求，2019年10月24日，由区林业局和第三方监理公司组成的联合验收组，对2018—2020年度松材线虫病防治绩效承包（第三标）工程第一周期的防治工作完成情况进行了检查验收，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

根据2018年8月30日区政府常务会第17次会议研究决定的意见，于2018年12月对我区3011.7亩（其中：沙河经济技术开发区174亩；岷山乡1769.3亩；马回岭镇1068.4亩）松林的松材线虫病防治工作实施了三年绩效承包工程，承包单位为江西泉盛林业技术服务公司。根据我区《2018-2019年度松材线虫病防治治实施方案》要求，主要防治措施是疫木清理和综合防治。此次检查验收方法以现场实地查验为主，结合查阅疫木点数清单、综合防治记录资料等方法进行。根据第三方监理公司提供的枯死松树点数清单和施工方提供施工作业记录，去冬今春实际清理疫木60519株，综合防治合格面积3011.7亩。从2019年10月24日开始，由林业局牵头的联合验收组对全区绩效承包以范围进行抽查，抽查小班面积2810.2亩，抽查面积达到防治绩效承包面积的93%。

二、疫木清理情况

疫木清理情况验收采取实地查验的方式为主，并查阅点树清单和施工记录等资料，此次疫木除治共抽查面积2810.2亩，实地查验小班面积占绩效承包总面积的93%，抽查结果显示：

根据第三方监理公司提供的枯死松树点数清单和施工方提供的施工作业记录，去冬今春实际清理疫木60519 株。山场疫木及采伐剩余物均进行了焚烧处理，少数疫木进行了8目钢丝网打包处理，经5月份现场抽查验收结果，被抽查的小班内的疫木和枝桠都焚烧的比较彻底，绝大部分钢丝网包至今保存较好。故认定疫木清理合格。

三、综合防治情况

综合防治的面积及效果验收主要是检查诱捕器设置的数量和质量、诱木的设置及清理、查阅采购发票、综合防治登记表、施工作业记录等方式进行，经检查验收结果：

1、根据施工作业记录，该绩效承包范围内实际释放花绒寄甲成虫4万头，均按计划要求投放。

2、设置诱木301株，检查验收时，诱木已全部清理和打包。

3、挂放诱捕器150套，经实地抽样检查和工作记录显示，有21套已经损坏，验收合格129套。

四、2018-2020年度松材线虫病防治绩效目标完成情况

根据防治实施方案和承包合同要求，第一周期工程的绩效目标是承包范围内枯死松树株数在原有基础上下降50%，即2019年10月底承包范围内的病（枯）死松树株数不得超过上年度除治株数的50%（即病（枯）死松木数量不得超过60519株×50%=30259株）。从9月份开始的松材线虫病秋季普查期间，第三方监理公司在绩效承包范围内实际清点病（枯）松树29880株，根据实际情况可以认定本期防治目标完成情况为达标。

监理公司签字（盖章）：      林业局签字（盖章）：

2019年10月28日