柴财乡振〔2024〕9号

关于下达2024年度第二批市级、第一批区级

财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处、新洲垦殖场：

为认真贯彻落实党中央、国务院和省、市关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有效衔接的精神，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫村和脱贫群众内生发展动力。根据《九江市财政局  九江市农业农村局关于下达2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（九财乡振指〔2024〕4号）下达我区市级财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元，区本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金45万元，合计125万元。按照《九江市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（九财扶〔2021〕3号）要求，经区政府常务会议研究通过，现将2024年度第二批市级、第一批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金共计125万元下达给你们（具体内容见附表），该项指标列2024年“1100231巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”科目上，支出功能分类科目列“21305巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴”，支出经济分类科目列“51301上下级政府间转移性支出”。乡级报账制单个项目金额控制在30万元以下（不包括30万元），超过30万元的项目纳入区级项目资金管理，实行区级管理。乡镇人民政府为项目建设主体，负责组织项目实施。请按照下列相关要求抓好落实：

1.各相关乡镇严格按照《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发〈九江市柴桑区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（柴府办发〔2021〕29号）《关于进一步规范项目公示公告制度的通知》（柴精扶领办字〔2017〕2号）《江西省财政厅 江西省乡村振兴局 江西省农业农村厅〈关于明确帮扶产业支持范围切实做大做强特色优势产业〉的通知》（赣财扶〔2021〕9号）要求，填报项目绩效目标申请表，并录入系统。项目中涉及工程类的项目，请遵照《江西省发展改革委 江西省扶贫办关于进一步规范扶贫工程项目招标工作的通知》（赣发改电〔2020〕108号）精神，选择具有相应资质的施工单位和供应商，同时做好项目的监督管理，及时进行验收和资金拨付。

2.严把项目建设“五道关”：一是严把立项关，做到项目精准、对象精准，未关联脱贫户及三类人员的项目不予安排；二是严把监督关，项目实施过程实行全程监督，严禁套取项目资金；三是严把进度关，加快项目推进力度，确保项目在2024年10月15日前全部完工；四是严把验收关，项目完工后，要及时组织验收，要确保项目质量要一致，严禁弄虚作假；五是严把资金拨付关，严格按项目进度和质量及时拨付资金，确保项目验收合格，严禁挤占挪用，所有资金在2024年10月30日前全部拨付到项目。

附件：1．2024年九江市柴桑区第二批市级、第一批区级财

政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2．2024年九江市柴桑区第二批市级、第一批区级财

政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表

3．产业项目绩效目标申报表（2024年度）

4．道路等基础设施绩效目标申报表（2024年度）

九江市柴桑区财政局         九江市柴桑区农业农村局

2024年8月25日

附件1

2024年九江市柴桑区第二批市级、第一批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

| 单位 | 衔接补助资金合计（万元） | 九财乡振指〔2024〕4号 市级财政衔接补助资金（80万元） | 区级财政衔接补助资金（45万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（其中发展新型农村集体经济） |
| 城门街道 | 25 | 25 | / |
| 港口街镇 | 20 | 20 | / |
| 江洲镇 | 9 | / | 9 |
| 城子镇 | 14 | 5 | 9 |
| 岷山乡 | 9 | / | 9 |
| 新塘乡 | 9 | / | 9 |
| 新合镇 | 34 | 25 | 9 |
| 马回岭镇 | 5 | 5 | / |
| 合计 | 125 | 80 | 45 |

备注：各乡镇按照《九江市柴桑区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》精神实行乡级报账。

附件2

2024年九江市柴桑区第二批市级、第一批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排表

| 序号 | 县（市）区 | 乡（镇） | 行政村名 | 项目名称 | 项目类别 | 项目建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 财政衔接补助资金（万元） | 筹资方式 | 受益总户数 | 受益总人口数 | 受益脱贫户总户数 | 受益脱贫户总人口数 | 绩效目标 |  | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 受益对象满意度 | 项目责任单位 | 项目责任人 | 支出功能科目 | 支出经济分类科目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 项目效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 4251 | 14457 | 204 | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴桑区 | 城子镇 | 白马湖村 | 大棚提质改造 | 产业项目 | 改造 | 五组 | 2024年10月 | 白马湖村 | 连栋大棚提质增效（喷灌约6560平方；便道长约385米） | 5 | 乡村振兴衔接补助资金、其他 | 60 | 245 | 17 | 44 | 连栋大棚提质增效（喷灌约6560平方；便道长约385米） | 通过对2021年以来新建的大棚提质改造，可方便连栋大棚种植生产，提高生产效率，降低生产成本。 | 脱贫户参与 | 带动脱贫户5户增收入约300元 | 96% | 城子镇人民政府 | 曾安邦 | 2130505生产发展 | 31299其他对企业补助 | 市级财政衔接补助资金 |
| 2 | 柴桑区 | 港口街镇 | 港口村 | 港口村徐光荣草莓、葡萄基地大棚建设 | 产业项目 | 新建 | 4组 | 2024年12月完成 | 港口村 | 新建草莓大棚10亩、新建葡萄大棚4亩 | 20 | 乡村振兴衔接补助资金 | 48 | 152 | 2 | 6 | 新建草莓大棚10亩、新建葡萄大棚4亩 | 通过新建大棚，可增加村集体收入，带动2户脱贫户增加收入 | 152 | 可带动脱贫户2户6人增收500元 | 96% | 港口街镇人民政府 | 周凯林 | 2130505生产发展 | 31299其他对企业补助 | 市级财政衔接补助资金 |
| 3 | 柴桑区 | 城门街道 | 红心村 | 12组道路拓宽及管网工程 | 基础设施 | 新建 | 红心村 | 2024年12月底 | 红心村 | 道路拓宽长149米，宽1.5米，高0.2米，硬化长30米，宽6米，高0.2米；铺直径600水泥管190米、300水泥管35米；窨井7个，雨水井7个。 | 25 | 乡村振兴衔接补助资金 | 828 | 2503 | 45 | 99 | 道路拓宽长149米，宽1.5米，高0.2米，硬化长30米，宽6米，高0.2米；铺直径600水泥管190米、300水泥管35米；窨井7个，雨水井7个。 | 完成道路拓宽及管网工程，解决全村828户村民出行方便，减少拥堵和积水情况。 | 全村2503人参与 | 项目建成后，可方便脱贫户45户99人出行。 | 96% | 城门街道办事处 | 张伟 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | 市级财政衔接补助资金 |
| 4 | 柴桑区 | 马回岭镇 | 蛟田村 | 蛟田村自来水安装 | 基础设施 | 新建 | 蛟田村 | 2024年6月 | 蛟田村 | 安装自来水管入户350户 | 5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 350 | 1800 | 14 | 47 | 安装自来水管入户，方便350户1800人村民生产生活用水 | 安装自来水管3190m入户350户，方便350户1800人村民生产生活用水。 | 100人 | 安装自来水管3190m入户350户，解决350户1800人村民生产生活用水。其中脱贫户14户47人 | 96% | 马回岭镇人民政府 | 刘海龙 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | 市级财政衔接补助资金 乡村振兴衔接资金总计安排53万元，本次安排5万元。 |
| 5 | 柴桑区 | 新合镇 | 址坊村 | 址坊新村水沟 | 基础设施 | 新建 | 址坊新村 | 2024年10月 | 址坊村委会 | 水沟长100米，宽0.7米，高0.8米， | 5 | 乡村振兴衔接补助资金 | 80 | 328 | 6 | 15 | 水沟长100米，宽0.7米，高0.8米， | 可以极大改善6户脱贫户生活生产 | 328 | 可以极大改善6户脱贫户生活生产 | 96% | 新合镇人民政府 | 魏金星 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | 市级财政衔接补助资金 |
| 6 | 柴桑区 | 新合镇 | 利民村 | 1.5亩大棚建设 | 产业项目 | 新建 | 利民村现代农业示范园 | 2024年10月 | 利民村委会 | 新建1.5亩大棚+1.5亩滴灌设施+遮阳网、室内配电网+卷拉门 | 15.2 | 乡村振兴衔接补助资金 | 45 | 162 | 2 | 4 | 新建1.5亩大棚 | 使得2户脱贫户享受就业、产业化帮扶 | 183 | 有效提高了集体经济，保障了困难群众的基本生活 | 96% | 新合镇人民政府 | 刘慧 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | 市级财政衔接补助资金 |
| 7 | 柴桑区 | 新合镇 | 利民村 | 利民村村内路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 利民村 | 2024年10月 | 利民村委会 | 路灯安装30盏 | 4.8 | 乡村振兴衔接补助资金 | 213 | 657 | 14 | 43 | 路灯安装30盏 | 可以极大改善14户脱贫户出行安全 | 657 | 可以提高14户脱贫户及全村群众生活质量，夜间出行安全。 | 96% | 新合镇人民政府 | 刘慧 | 2130504农村基础设施建设 | 31005基础设施建设 | 市级衔接资金 |
| 8 | 柴桑区 | 岷山乡 | 青岗村 | 生姜加工（青岗） | 产业项目 | 新建 | 红光村二组、分水村（中岭希望小学） | 2024年10月 | 青岗村委会 | 配套加工车间一栋及设施 | 9 | 乡村振兴衔接补助资金 | 1252 | 3691 | 53 | 143 | 新建配套加工车间一栋及设施 | 完成配套加工车间一栋及设施，增加村集体经济收入，带动脱贫户及监测对象增收 | 3 | 产业收益用于53户脱贫户或监测对象设置公益岗位、小额奖补、小型公益事业等 | 96% | 岷山乡人民政府 | 黄茂文 | 2130505生产发展 | 31299其他对企业补助 | 区级财政衔接补助资金 发展村集体经济资金（项目资金总规模68万元，已安排59万，区级本次安排资金9万元） |
| 9 | 柴桑区 | 城子镇 | 赤湖村 | 2024新建连栋大棚 | 产业项目 | 新建 | 赤湖村 | 2024年10月 | 赤湖村 | 新建连栋大棚5376平方米，吊喷、滴灌、遮阳网、保温内膜5376平方米，便道长约200米，水屯1个，水泵1台及配套电力等附属设施。 | 9 | 乡村振兴衔接补助资金、其他 | 482 | 1496 | 10 | 26 | 新建连栋大棚5376平方米，扩大果蔬种植规模，增加集体经济收入，带动脱贫户10户增加收入，同时带动2户脱贫户就业增收. | 通过新建连栋大棚种植果蔬，可增加集体经济收入，带动脱贫户10户增加收入约300元，带动脱贫户2户就业增收300元。 | 全村村民参与 | 可带动10户脱贫户增加经济收入300元，带动脱贫户1户就业增收300元 | 96% | 城子镇人民政府 | 余道珍 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | 区级财政衔接补助资金 发展村集体经济资金（项目资金总规模68万元，已安排59万，区级本次安排资金9万元） |
| 10 | 柴桑区 | 江洲镇 | 九号村 | 九号村新农业综合体（二期） | 产业项目 | 新建 | 九号村15、16、17组 | 2024年10月 | 九号村 | 1.道路硬化长600米，宽3米，厚0.18米；2.排水沟长315米，宽0.3米，深0.6米；3.一级护坡长350米，宽0.24米，高0.5米；4.二级护坡长300米，宽0.24米，高0.5米；5.便道长380米，宽1.2米，厚度0.1米；6.农产品储藏间（1.长9米，宽7米，高3.3米；2.长4米，宽6.5米，高3.0米）；7.非标制定平行爬网1套、非标制定特种滑梯1套。 | 9 | 自筹加乡村振兴衔接补助资金 | 73 | 312 | 7 | 21 | 1.道路硬化长600米，宽3米，厚0.18米；2.排水沟长315米，宽0.3米，深0.6米；3.一级护坡长350米，宽0.24米，高0.5米；4.二级护坡长300米，宽0.24米，高0.5米；5.便道长380米，宽1.2米，厚度0.1米；6.农产品储藏间1.长9米，宽7米，高3.3米；2.长4米，宽6.5米，高3. | 通过发展九号村农业综合体项目，合理利用村集体土地，与农户共同发展田园经济每亩年利润可创0.05万元以上，91.4亩共创利润4.57万元，带动7户脱贫户人均增收200元。 | 312人 | 展产业拉动经济带动7户脱贫户收入增长，村集体可获总利4.57万元，带动7户脱贫户人均增收200元。 | 96% | 江洲镇人民政府 | 王新丰 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | 区级财政衔接补助资金 发展村集体经济资金（项目资金总规模68万元，已安排59万，区级本次安排资金9万元） |
| 11 | 柴桑区 | 新合镇 | 尖山村 | 新合镇招商产业园二期 | 产业项目 | 新建 | 址坊村12组 | 2024年10月 | 尖山村委会 | 建设约1100平方米生产车间 | 9 | 乡村振兴衔接补助资金 | 360 | 1500 | 10 | 24 | 建设约1100平方米生产车间 | 生产车间建设完成以后，可带动周边10户脱贫户享受就业、产业差异帮扶。带动脱贫户户均年增收600元 | 130 | 带动10户脱贫户享受就业、产业差异化帮扶，提高收入、稳固脱贫 | 96% | 新合镇人民政府 | 刘慧 | 2130505生产发展 | 31299其它对企业补助 | 区级财政衔接补助资金 发展村集体经济资金（项目资金总规模68万元，已安排59万，区级本次安排资金9万元） |
| 12 | 柴桑区 | 新塘乡 | 赤山村 | 购买农机及新建农机仓库 | 产业项目 | 新建 | 赤山村 | 2024年10月 | 赤山村 | 1、购买农机12台：雷沃M1204拖拉机2台、豪丰230旋耕机2台、豪丰230驱动耙2台、东堡1KS-35开沟机2台、RG60雷沃收割机1台、9YFQ-2.2华德打捆机1台、马平田器4.6米2台； 2、新建农机仓库120㎡（钢结构），场地硬化70m³，场地平整等。 | 9 | 乡村振兴衔接补助资金 | 460 | 1611 | 24 | 61 | 1、购买农机12台：雷沃M1204拖拉机2台、豪丰230旋耕机2台、豪丰230驱动耙2台、东堡1KS-35开沟机2台、RG60雷沃收割机1台、9YFQ-2.2华德打捆机1台、马平田器4.6米2台； 2、新建农机仓库120㎡（钢结构），场地硬化70m³，场地平整等。 | 项目实施后可大幅提升村农业发展，可增收村集体经济收入，带动脱贫户2户2人务工 | 1716 | 项目建成后，与向阳村合股经营： 1、可增收村集体经济收入：50%用于小型公益事业，20%用于机器设备维修.10%用于带动脱贫户2户2人务工 2、带动周边村脱贫户7户7人务工 | 96% | 新塘乡人民政府 | 刘昳 | 2130505生产发展 | 31299其他对企业补助 | 区级财政衔接补助资金 发展村集体经济资金（项目资金总规模68万元，已安排59万，区级本次安排资金9万元） |

附件3

产业项目绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 产业项目 |  | 项目负责人联系电话 | 黄训春 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  | 实施单位 | 相关乡镇 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 85.2 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 85.2 |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 1.连栋大棚提质增效（喷灌约6560平方；便道长约385米） 2.新建大棚15.5亩及相关配套设施； 3.配套加工车间一栋及设施 4.新建连栋大棚5376平方米，吊喷、滴灌、遮阳网、保温内膜5376平方米，便道长约200米，水屯1个，水泵1台及配套电力等附属设施。 5.生产车间建设约1100平方米； 6.购买农机12台，新建农机仓库120㎡（钢结构），场地硬化70m³，场地平整等。 7.道路硬化及便道共长980米；排水沟长315米；一级、二级护坡共长650米；农产品储藏间89㎡；非标制定平行爬网及非标制定特种滑梯各1套。通过发展九号村农业综合体项目，合理利用村集体土地，与农户共同发展田园经济每亩年利润可创0.05万元以上，91.4亩共创利润4.57万元，带动7户脱贫户人均增收200元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 喷灌（平方） |  | 6560平方米 |
|  |  |  | 便道长（米） |  | 585米 |
|  |  |  | 新建大棚（亩） |  | 15.5亩 |
|  |  |  | 加工车间及设施（栋） |  | 1栋 |
|  |  |  | 连栋大棚（平方） |  | 5376平方米 |
|  |  |  | 吊喷、滴灌、遮阳网、保温内膜（平方） |  | 5376平方米 |
|  |  |  | 水屯（个） |  | 1个 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 水泵（台） |  | 1台 |
|  |  |  | 生产车间（平方米） |  | 1100平方米 |
|  |  |  | 购买农机（台） |  | 12台 |
|  |  |  | 新建农机仓库（平方米） |  | 120平方米 |
|  |  |  | 道路硬化及便道长（米） |  | 980米 |
|  |  |  | 排水沟 |  | 315米 |
|  |  |  | 一级、二级护坡长 |  | 650米 |
|  |  |  | 农产品储藏间 |  | 89㎡ |
|  |  |  | 非标制定平行爬网、非标制定特种滑梯（套） |  | 各1套 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥100% |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥98% |
|  |  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 |  | 相符 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动脱贫户及三类人员增收（元） |  | ≥300 |
|  |  | 社会效益 指标 | 特色产业为脱贫人口及三类人员提供就业机会人数（人） |  | ≥18 |
|  |  |  | 惠及脱贫户及三类人员（人） |  | ≥329 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口及三类人员满意度 |  | ≥96% |
|  |  |  | 农业经营主体满意度 |  | ≥96% |

附件4

道路等基础设施绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 道路等基础设施 | 项目负责人及电话 | 黄训春 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 柴桑区农业农村局 | 实施单位 | 相关乡镇 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 39.8 |  |
|  |  | 其中：财政拨款 | 39.8 |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 1.道路拓宽长149米，硬化长30米，铺水泥管225米，窨井7个，雨水井7个，项目建成后，可方便脱贫户45户99人出行。 2.水沟长100米，可以极大改善6户脱贫户生活生产 3.路灯安装30盏，可以提高14户脱贫户及全村群众生活质量，夜间出行安全。 4.安装自来水管入户350户，安装自来水管入户，方便蛟田村脱贫户9户26人及群众1600人生产生活用水。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  |  | 道路硬化长（米） | 179米 |
|  |  |  | 铺水泥管长（米） | 225米 |
|  |  |  | 窨井、雨水井共（个） | 14 |
|  |  |  | 水沟长（米） | 100 |
|  |  |  | 路灯（盏） | 30 |
|  |  |  | 自来水管入户（户） | 350 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% |
|  |  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 相符 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫地区村通车率 | ≥100% |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及脱贫人口和三类人员（人） | 183 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥8年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥96% |

九江市柴桑区财政局办公室               2024年8月25日印发