新塘乡道路建设资金项目评价报告

- 基本情况

(一) 项目概况。为了蚂蚁河周边道路环境整治及提升农村人居环境建设，建设蚂蚁河公路。

(二)项目绩效目标。

项目总体目标：全年道路建设完成基本目标，保障村庄出行道路通畅，建设村村通路路畅的出行，保证村民日常出行，推进“四好农村路”发展。

# 二、绩效评价工作开展情况

(一)全年下达指标金额 254 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

(二)绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达新塘乡道路建设资金专项资金 254 万元，执行 254 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：全年道路建设完成基本目标，保障村庄出行道路通畅，建设村村通路路畅的出行，保证村民日常出行，根据工程实际进度已拨付 254 万元，已支付到位。完成率达到 100%。

# 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 2022 年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 新塘乡道路建设资金专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 新塘乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 九江市柴桑区新塘乡人民政府 |  |  |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率(%) | 得分 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总 额 | 500 | 254 | 254 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：财政 拨款 | 500 | 254 | 254 | - | 100 | 10 |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 偏差原因及整改措 施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |

|  |  | 完成蚂蚁河公路建设项目 |  |  | 已完成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 数量 | 沥青铺设面积 | ≥500平方米 | 500平方米 | 10 | 10 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 公路建设里程 | ≥3.6公里 | 3.6公里 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量 | 公路建设检查结果 | 优 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效 | 长期效果 | 良好 | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 | 修复成本 | 控制范围内 | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 当地经济 | 增长 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 保护意识 | 提高 | 100 | 10 | 10 |  |

|  |  | 生态效益 | 生态环境改善 | 良好 | 100 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响 | 治理效果 | 优 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

# 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：上级根据新塘乡道路建设资金达标实际情况，拨付 254 万元蚂蚁河公路项目资金。

(二)项目过程情况：新塘乡道路建设资金达标实际情况，根据文件拨付相应资金。

(三) 项目产出情况：无

(四)项目效益情况：

1、经济效益：无

2、社会效益：消除安全隐患，改善区域的生态环境，。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

# 六、有关建议

无

# 七、其他需要说明的问题

无

九江市柴桑区新塘乡人民政府

2023年3月3日